PHẦN A: CHẨN ĐOÁN S1 VÀ S2

1. Đánh giá S1 & S2:

- S1: Đúng. (Như đề bài đã nêu). S1 tuân thủ chuẩn cấu trúc 3 vế (As a - I want - So that), mục tiêu rõ ràng, phạm vi đủ nhỏ để phát triển và kiểm thử (đáp ứng tiêu chí INVEST).

- S2: Sai.

  - Sai cấu trúc: Không viết theo định dạng chuẩn của User Story (As a... I want to... So that...). Khuyết hoàn toàn đối tượng người dùng (Who) và mục tiêu mang lại giá trị (Why).

  - Sai cấp độ phân rã: Đây thực chất là quy mô của một Feature (thậm chí là một Epic nhỏ), không phải là một User Story. Nó nhồi nhét quá nhiều hành trình và nghiệp vụ khác nhau vào một câu.

  - Vi phạm tiêu chí INVEST:

    - Vi phạm chữ S (Small): Story này quá khổng lồ (chấm sao + viết bình luận + up ảnh + submit + admin kiểm duyệt + hiển thị public).

    - Vi phạm chữ E (Estimable): Vì có quá nhiều luồng (cả Frontend của khách hàng lẫn luồng Backend của Admin kiểm duyệt), Development Team sẽ không thể ước lượng (estimate) chính xác số Story Point hoặc thời gian hoàn thành.

    - Vi phạm chữ I (Independent): Gom quá nhiều chức năng khiến chúng bị phụ thuộc nhau. Ví dụ: Tính năng up ảnh bị lỗi sẽ chặn luôn việc release tính năng chấm sao và bình luận text.

2. Vì sao S2 không thể đưa thẳng vào Sprint như hiện tại?

- Sẽ gây "vỡ" Sprint (Spillover): Kích thước của S2 quá lớn, chắc chắn không thể hoàn thành, test và release chỉ trong 1 Sprint (thường từ 2-4 tuần).

- Không thể viết Acceptance Criteria (Tiêu chí chấp nhận): Một Story quá rộng sẽ cần hàng chục dòng Acceptance Criteria, dẫn đến việc Dev và Tester bị "ngợp", dễ bỏ sót luồng (đặc biệt là các luồng rẽ nhánh như kiểm duyệt fail thì sao, ảnh quá dung lượng thì sao...).

PHẦN B: HOÀN THIỆN BACKLOG

Dưới đây là bản Backlog đã được tái cấu trúc, đặt lại tên Feature và phân rã các User Story đúng chuẩn mực.

Epic: Đánh giá & Nhận xét sản phẩm

Feature 1 (F1): Viết đánh giá sản phẩm

- S1 (Giữ nguyên gốc): Là một khách hàng, tôi muốn chấm sao (1–5 sao) cho sản phẩm đã mua, để tôi chia sẻ mức độ hài lòng của mình.

- S2 (Đã được đập nhỏ thành S2.1, S2.2, S2.3):

  - S2.1 (Bình luận văn bản): Là một khách hàng, tôi muốn viết bình luận bằng chữ (text) dưới phần chấm sao, để tôi có thể chia sẻ chi tiết hơn về trải nghiệm sử dụng sản phẩm.

  - S2.2 (Đính kèm hình ảnh/video): Là một khách hàng, tôi muốn đính kèm hình ảnh thực tế của sản phẩm vào bài đánh giá, để minh họa chân thực cho nhận xét của mình.

  - S2.3 (Kiểm duyệt nội dung): Là một Quản trị viên (Admin), tôi muốn hệ thống tự động lọc các từ ngữ thô tục trong bình luận, để đảm bảo nội dung hiển thị không vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng của GreenCart.

- S3 (Bổ sung thêm cho trọn vẹn F1): Là một khách hàng, tôi muốn có thể chỉnh sửa lại nội dung đánh giá của mình trong vòng 7 ngày sau khi đăng, để tôi cập nhật lại nhận xét nếu trải nghiệm sản phẩm thay đổi.

Feature 2 (F2): Hiển thị & Khám phá đánh giá (Tên Feature mới được đặt)

- S4 (Xem điểm trung bình): Là một khách hàng tiềm năng, tôi muốn xem điểm đánh giá trung bình (ví dụ: 4.8/5) và tổng số lượt đánh giá ở đầu trang sản phẩm, để tôi nhanh chóng nắm bắt được uy tín của sản phẩm đó.

- S5 (Đọc chi tiết đánh giá): Là một khách hàng tiềm năng, tôi muốn cuộn xuống và đọc danh sách các bài đánh giá (gồm số sao, bình luận, hình ảnh) của những người mua trước, để tôi có thêm thông tin thực tế trước khi quyết định mua hàng.

- S6 (Lọc đánh giá - Bổ sung): Là một khách hàng tiềm năng, tôi muốn lọc các bài đánh giá theo số sao (ví dụ: chỉ xem các bài 1 sao hoặc 5 sao) hoặc chỉ xem bài có hình ảnh, để tôi dễ dàng tìm thấy những ưu/nhược điểm cụ thể nhất mà mình quan tâm.